# TEMPLATE BẢNG THIẾT KẾ & ĐẶC TẢ
PHẦN MỀM NGHIÊN CỨU

Research Software Engineering Specification Template
Dành cho Research Software Architect → Developer / AI Pair Programming

Phiên bản: 1.0
Ngày ban hành: 22/07/2026
Áp dụng cho: PlantXAI-Stability và các đề tài tương tự

# TRIẾT LÝ THIẾT KẾ

Phần mềm nghiên cứu khác phần mềm thông thường ở 5 khía cạnh cốt lõi:

| Khía cạnh | Software Engineering | Research Software Engineering |
| --- | --- | --- |
| Mục tiêu | Chạy được, scale | Chạy + tái lập + kiểm chứng |
| Người dùng | End-user, dev | Reviewer, cộng đồng KH |
| Chất lượng | Bug-free | Traceable, reproducible |
| Thay đổi | Agile, iterate | Frozen protocol, DR |
| Kết quả | Feature shipped | Artifact có thể audit |

→ Template này đóng băng ý định khoa học (frozen scientific intent) trước khi code được viết, tránh "code chạy nhưng kết quả sai".

# CẤU TRÚC TEMPLATE (10 PHẦN)

| Phần | Tên | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| A | Research Context | Tại sao làm? Làm gì? |
| B | Scope & Boundaries | Làm đến đâu? Không làm gì? |
| C | System Architecture | Cấu trúc tổng thể |
| D | Module Specifications | Chi tiết từng module |
| E | Data Contracts | Hợp đồng dữ liệu |
| F | Business Rules | Quy tắc bất biến |
| G | Scientific Invariants | Điều phải luôn đúng |
| H | Quality Gates | Tiêu chí nghiệm thu |
| I | Testing Strategy | Cách kiểm chứng |
| J | Handoff Protocol | Bàn giao cho dev/AI |

# PHẦN A: RESEARCH CONTEXT

Mục đích: Xác định "TẠI SAO" và "LÀM GÌ" trước khi code.

## A1. Tên đề tài

[Tên chính thức bằng tiếng Anh]

[Tên tiếng Việt - nếu có]

## A2. Vấn đề nghiên cứu (Problem Statement)

[Mô tả 2-3 câu: Vấn đề gì chưa được giải quyết? Tại sao quan trọng?]

## A3. Câu hỏi nghiên cứu (Research Questions)

| RQ ID | Câu hỏi | Module trả lời | Output artifact |
| --- | --- | --- | --- |
| RQ1 | ... | ... | Table X, Fig Y |
| RQ2 | ... | ... | ... |
| RQ3 | ... | ... | ... |

## A4. Đóng góp dự kiến (Contributions)

• C1: [Framework/Method mới]

• C2: [Dataset/Benchmark]

• C3: [Empirical findings]

## A5. Target venue & audience

• Tạp chí/Hội nghị: [Tên, Q-ranking]

• Độc giả: [AI researchers, domain experts, ...]

# PHẦN B: SCOPE & BOUNDARIES

## B1. IN SCOPE (Làm)

• Dataset: [Tên, nguồn, config]

• Models: [Liệt kê cụ thể]

• Methods: [Liệt kê cụ thể]

• Metrics: [Liệt kê cụ thể]

## B2. OUT OF SCOPE (Không làm)

• [Liệt kê rõ ràng để tránh scope creep]

• [Ví dụ: Không đánh giá faithfulness của XAI]

## B3. ASSUMPTIONS (Giả định)

• [Ví dụ: GPU memory >= 8GB]

• [Ví dụ: Dataset không có label noise]

## B4. INTENDED CLAIMS (Claim được phép)

✅ "Framework đánh giá được độ ổn định của XAI"

❌ "Framework chứng minh Grad-CAM tốt hơn Score-CAM" (overclaim)

## B5. LIMITATIONS (Hạn chế phải thừa nhận)

• [Liệt kê trung thực - reviewer sẽ tìm ra nếu giấu]

# PHẦN C: SYSTEM ARCHITECTURE

## C1. High-level Architecture Diagram

[Chèn ASCII art hoặc link draw.io]

## C2. Data Flow Diagram

[Input] → [Module A] → [Module B] → [Output]
              ↓            ↓
          [Artifact 1] [Artifact 2]

## C3. Module Dependency Graph

[Module nào gọi module nào? Interface là gì?]

## C4. Technology Stack

| Layer | Technology | Version | Lý do chọn |
| --- | --- | --- | --- |
| Core ML | PyTorch | ≥2.1 | ... |
| Data | HuggingFace | ≥2.14 | ... |
| XAI | Captum | ≥0.6 | ... |
| Statistics | SciPy, statsmodels | ... | ... |

## C5. Directory Structure

project/
├── configs/        # Frozen protocol configs
├── src/            # Source code
├── scripts/        # Utility scripts
├── experiments/    # Main experiment runners
├── tests/          # Unit + Scientific tests
├── outputs/        # Gitignored artifacts
└── docs/           # Decision records

# PHẦN D: MODULE SPECIFICATIONS

Mỗi module cần một bảng đặc tả theo template sau:

## D[N]. [TÊN MODULE]

Mục đích:

[Mô tả 1-2 câu module này làm gì]

Inputs:

| Tên | Kiểu | Nguồn | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| input_1 | torch.Tensor | Module trước | ... |
| config | dict | YAML file | ... |

Outputs:

| Tên | Kiểu | Đích | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| output_1 | pd.DataFrame | Module sau | ... |

Processing Logic (Pseudocode):

def process(inputs):
    # Bước 1: ...
    # Bước 2: ...
    # Bước 3: ...
    return output

Edge Cases & Error Handling:

| Tình huống | Cách xử lý |
| --- | --- |
| Input rỗng | Raise ValueError |
| NaN trong tensor | Flag + skip |
| OOM | Giảm batch size tự động |

Dependencies:

• Module: [Liệt kê]

• Library: [Liệt kê với version]

Estimated Complexity:

• Thời gian: [O(n), O(n²), ...]

• Bộ nhớ: [MB/GB cho input size N]

# PHẦN E: DATA CONTRACTS

## E1. Data Classes

@dataclass(frozen=True)
class SampleRecord:
    sample_id: str          # Deterministic ID
    class_name: str         # Ví dụ: "Apple___Apple_scab"
    class_index: int        # 0-4
    content_hash: str       # SHA-256
    split: str              # "train" hoặc "test"

## E2. File Formats

| Artifact | Format | Schema | Immutable? |
| --- | --- | --- | --- |
| dataset_manifest | Parquet | Xem E1 | ✅ YES |
| stability_records | Parquet | Xem E3 | ✅ YES |
| statistical_results | Parquet | Xem E4 | ✅ YES |

## E3. Naming Conventions

• File: snake_case.parquet

• Column: snake_case

• ID format: pv_<16-hex-chars>

## E4. Versioning

• Protocol version: 1.0 (frozen theo DR-001)

• Config hash: SHA-256 của resolved config

# PHẦN F: BUSINESS RULES (QUAN TRỌNG NHẤT)

Đây là phần QUAN TRỌNG NHẤT - dev/AI phải thuộc lòng. Vi phạm = PR bị REJECT ngay.

## F1. Business Rules Table

| ID | Quy tắc | Module | Test ID |
| --- | --- | --- | --- |
| BR-001 | Consistency filtering: chỉ evaluate nếu pred giống | JointEvaluator | T-FIL-01 |
| BR-002 | Heatmap normalize về [0,1] với epsilon=1e-8 | XAI | T-XAI-01 |
| BR-003 | Transformation params từ YAML, không hardcode | Transform | T-TRF-01 |
| BR-007 | Geometric transform phải có inverse alignment | JointEvaluator | T-ALN-01 |
| BR-008 | sample_id chỉ dựa content hash, không dùng path | Data | T-DAT-01 |
| BR-010 | Test set không dùng cho model selection | Training | T-TRN-01 |
| BR-013 | Deterministic sign policy cho rotation | Transform | T-TRF-02 |
| BR-016 | Statistical pairing bằng sample_id | Statistics | T-STA-01 |
| BR-017 | Holm correction cho multiple comparisons | Statistics | T-STA-02 |

## F2. Anti-patterns (KHÔNG ĐƯỢC)

❌ Hardcode đường dẫn tuyệt đối

❌ Dùng random.seed() không deterministic

❌ Commit weights/checkpoints lên Git

❌ Chỉnh số liệu thủ công trong paper

# PHẦN G: SCIENTIFIC INVARIANTS

Khác với business rules - đây là điều phải LUÔN ĐÚNG về mặt toán học/khoa học.

| ID | Invariant | Cách verify |
| --- | --- | --- |
| SI-01 | Cùng seed + input → cùng output | Unit test |
| SI-02 | Heatmap ∈ [0, 1] sau normalize | Assertion |
| SI-03 | Rotate(θ) + Rotate(-θ) ≈ Identity (SSIM > 0.95) | Scientific test |
| SI-04 | SSIM(ảnh, ảnh) ≈ 1.0 | Sanity test |
| SI-05 | p_adjusted ≥ p_raw (Holm monotonicity) | Unit test |
| SI-06 | Bootstrap CI chứa mean | Statistical test |
| SI-07 | Test set không bị chạm trong training | AST analysis |

# PHẦN H: QUALITY GATES

| Gate | Stage | Criteria | Pass condition |
| --- | --- | --- | --- |
| G0 | Environment setup | pip install -e . thành công | Exit code = 0 |
| G1 | Data manifest | 5 classes, no cross-split dup | Validation pass |
| G2 | Transformations | 12 scenarios, deterministic | Tests pass |
| G3 | Model training | Acc ≥ 90%, no test leakage | Metrics OK |
| G4 | XAI | Heatmaps normalized | Tests pass |
| G5 | Joint Evaluator | BR-001 verified, pairing by ID | Scientific test |
| G6 | Statistics | Holm monotonicity | Reference match |
| G7 | Artifacts | 300 DPI, vector PDF | Visual check |
| G8 | Reproducibility | Clean rerun → same hashes | Hash match |
| G9 | Release | All tests pass, docs complete | CI green |

## H2. Definition of Done (DoD)

☐ Code có type hints đầy đủ

☐ Docstrings Google-style

☐ Unit tests coverage > 80%

☐ Scientific tests pass

☐ No hardcoded parameters

☐ PR reviewed & merged

# PHẦN I: TESTING STRATEGY

## I1. Test Pyramid

/\
       /  \      Scientific Tests (5-10%)
      / SI \     → Verify scientific invariants
     /------\
    /        /   Integration Tests (15-20%)
   /  INT   /   → Verify module interactions
  /--------/
 /        /     Unit Tests (70-80%)
/  UNIT  /     → Verify individual functions
/--------/

## I2. Test Categories

Unit Tests (tests/unit/):

- Test từng function/class độc lập, mock dependencies, coverage > 80%

Integration Tests (tests/integration/):

- Test 2-3 modules làm việc cùng nhau, không mock

Scientific Tests (tests/scientific/) ⭐:

- Test các SI, BẮT BUỘC cho research software

Reproducibility Tests (tests/reproducibility/):

- Chạy 2 lần → so sánh artifact hashes (±1e-6)

# PHẦN J: HANDOFF PROTOCOL

## J1. Handoff Checklist cho Developer

☐ Spec document hoàn chỉnh

☐ Reference implementations (nếu có)

☐ Test fixtures & golden files

☐ Decision Records (DR-xxx)

☐ Example prompts cho AI

## J2. Task Breakdown Template

### Task ID: TASK-[MODULE]-[N]
Module: [Tên module]
Priority: P0/P1/P2
Estimated time: [X hours/days]
Dependencies: [TASK-xxx]

Mô tả: [Mô tả ngắn gọn]

Acceptance Criteria:
  - [ ] Criterion 1 (linked to BR-xxx)
  - [ ] Criterion 2 (linked to SI-xxx)
  - [ ] Tests pass
  - [ ] Coverage > 80%

Files to create/modify:
  - src/.../file1.py (create)
  - tests/.../test_file1.py (create)

## J3. AI Pair Programming Prompt Template

# PROMPT CHO AI

## Vai trò
Bạn là [Senior ML Engineer / Research Engineer]

## Context
- Dự án: [Tên]
- Mục tiêu: [Mô tả]
- Protocol version: [X.Y]

## Nhiệm vụ
[Mô tả chi tiết task]

## Business Rules phải tuân thủ
- BR-XXX: [Mô tả]

## Data Contracts
@dataclass class SomeRecord: ...

## Yêu cầu kỹ thuật
- Type hints đầy đủ
- Docstrings Google-style
- Unit tests với pytest

## KHÔNG ĐƯỢC
- Bịa số liệu
- Thay đổi scientific protocol
- Hardcode parameters

## J4. Review Checklist

☐ Code chạy được

☐ Tests pass

☐ Business rules được tuân thủ

☐ Scientific invariants được verify

☐ No overclaim trong comments/docs

☐ Traceability matrix được cập nhật

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

## Cho Architect (người viết spec)

1. Điền đầy đủ 10 phần trước khi giao việc

2. Frozen protocol: Một khi spec đã chốt, KHÔNG thay đổi âm thầm

3. Decision Records: Mọi lựa chọn thiết kế đều phải có DR

4. Traceability: Mỗi RQ phải map được đến module → test → artifact

## Cho Developer (người implement)

1. Đọc spec 3 lần trước khi code

2. Thuộc lòng Business Rules (Phần F)

3. Chạy scientific tests sau mỗi module

4. Hỏi lại architect nếu spec không rõ

## Cho AI Pair Programming

1. Dùng prompt template (Phần J.3)

2. Cung cấp context đầy đủ: BR, SI, data contracts

3. Review code AI sinh - đừng tin mù quáng

4. Verify bằng tests

# KẾT LUẬN

Template này không phải là giấy tờ hành chính - nó là "hợp đồng khoa học" giữa architect, developer, và reviewer.

• Architect cam kết: "Đây là những gì chúng ta cần và tại sao"
• Developer cam kết: "Tôi sẽ implement đúng như spec"
• Reviewer cam kết: "Tôi sẽ verify rằng code đúng spec và spec đúng khoa học"

Nếu thiếu template này, bạn sẽ có code chạy nhưng kết quả sai - điều tồi tệ nhất trong nghiên cứu.